## Slide 1: Présentation – WaMa
Andy Lamothe-Futu, Manassé Gbegnohou,
Marc-Antoine Mercier, Ha-Vu-William Nguyen

## Slide 2: Présentation du projet
Objectif : Développer une application WPF avec architecture MVVM.
État de complétion :
• Base de données : 100%
• ViewModel : 100%
• View : 100%

## Slide 3: Technologies et outils
Langage : C# Langage de programmation
Framework : WPF Pour l’interface visuel
Architecture : MVVM (MVVM Toolkit)
Base de données : SQLite + DB Browser
IDE : Visual Studio
Gestion : GitHub, Trello, Discord

## Slide 4: Méthode de déploiement
Le déploiement WPF n’a pas été vu dans le cadre du cours.
Application fonctionnelle localement sur Visual Studio.

## Slide 5: Gestion du projet
Sprint 1 : Création base de données (1 semaine)
Sprint 2 : Frontend + navigation (1.5 semaine)
Sprint 3 : ViewModels + merge (4 jours)

## Slide 6: Fonctionnalités
Sign In : Par DA (pas de Sign Up)
Catalogue : Affichage et mise à jour des items
Item : Détails via clic dans le catalogue
Inventaire : Ajouter/retirer un item
Calendrier : Voir les rendez-vous

## Slide 7: Fonctionnalités futures
Adaptation de l’interface selon l’utilisateur (admin/usager)
Communication vendeur-acheteur
Prise de rendez-vous + rappels
Création de comptes par l’admin

## Slide 8: Contrôle de qualité
Tests manuels seulement
Besoin futur de tests unitaires
Résolution d’erreurs par entraide ou professeur

## Slide 9: Gestion des risques
Communication : Passage de Teams à Discord
Conflits Git : Résolus par partage d’écran
Participation : Plan en 4 étapes jusqu’à l’exclusion

## Slide 10: Collaboration
Discord : Communication principale (chat, appels, partages)
GitHub : Versionnage et collaboration
Trello : Suivi des tâches

## Slide 11: Difficultés rencontrées
Navigation entre pages → création d’un service personnalisé
Communication entre ViewModels → création d’un MessageHandler

## Slide 12: Apprentissages
Recherche autonome (Stack Overflow, docs officielles)
Organisation d’équipe
Résolution collective des problèmes

## Slide 13: Conclusion
Mise en pratique des notions vues en cours
Application fonctionnelle avec base solide
Meilleure coordination et apprentissage technique
Possibilités d’amélioration identifiées